FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY

REALIZACJĘ ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie http://www.maszglos.pl/ do dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dziękujemy !

Zespół akcji Masz Głos, Masz wybór

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji/grupy: Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

- Dane teleadresowe organizacji: ul Kwiatowa 19 , 11-010 Wójtowo

- Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko): Beata Jakubiak

Telefon: 602 486476

Email: wspolnewojtowo@gmail.com

- Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Barczewo, Wójtowo , Warmińsko Mazurskie

- Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?

W działania dotyczące pozyskania  i zaadoptowania wspólnej przestrzeni  zaangażowani  byli mieszkańcy Wójtowa, Członkowie Stowarzyszenia  „Wspólne Wójtowo” (12) , Rada Sołecka Wójtowa ( 5 ), Sołtys Wójtowa.

Sołtys oraz  Zarząd Stowarzyszenia, byli  odpowiedzialna za  organizację konsultacji z mieszkańcami, organizację zebrań, kontakty z Urzędem Gminy  oraz z przedstawicielami Lasów Państwowych.

W realizację działania zaangażowanych jest kilkanaście  osób, którzy czynnie wspierają akcję poprzez prace społeczne oraz planowanie działań, organizację prac porządkowych na głównych ulicach Wójtowa a szczególnie na Boisku Leśnym.  Dodatkowo sporą grupę stanowią  mieszkańcy sołectwa  Wójtowo i Rada Sołecka, którzy uczestnicząc w zebraniach i pracach wspierają aktywnie nasze działania. Jest to około 20 osób.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu działań.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej? UWAGA! Można tu wykorzystać/zaktualizować informacje ze sprawozdania cząstkowego.

Możemy spokojnie powtórzyć nasze poprzednie hasło: Kończy się akcja Masz Głos Masz Wybór ale nie kończą się nasze działania można by powiedzieć ze dla nas to dopiero środek :). Sołectwo Wójtowo to jedno z 32 sołectw położonych na terenie Gminy Barczewo, liczące około 1500 mieszkańców. Miejscowość znajduje się w odległości 7,5 km od miasta gminnego Barczewo oraz 9 km od centrum stolicy Warmii i Mazur Olsztyna, przedzielone jest droga krajowa nr 16. I w związku z tym podziałem musimy w naszym Sołectwie działać podwójnie. Ponieważ na tzw. Starym Wójtowie posiadamy wyposażony plac zabaw, z którego w większości korzystają mieszkańcy tej części wsi, gdyż dla mieszkańców Osiedla Leśnego jest on zbyt daleko położony, a także po licznych monitach mieszkańców Osiedla Leśnego postanowiono poczynić starania o pozyskanie terenu działki potocznie zwanym Boiskiem Leśnym. Osiedle Leśne jest stosunkowo młodym osiedlem, osiedliło się tu wiele rodzin z małymi dziećmi i takie miejsce spotkań rodziców i dzieci jest niezmiernie potrzebne. Wieś położona jest w malowniczej, atrakcyjnej okolicy i wśród lasów. Mieszkańcy Sołectwa są zadowoleni z tego, że żyją w atrakcyjnie położonej miejscowości. W związku z tym wystąpili z inicjatywa poprawy warunków zamieszkania oraz rozwoju wsi, nie tracąc jednocześnie nic z jej kameralności i uroku i zaproponowali aby na terenie Osiedla Leśnego powstała wspólna przestrzeń , który miałaby służyć integracji mieszkańców oraz poprawy stylu życia w kierunku pro zdrowotnym, oraz służyć do codziennego wypoczynku naszym mieszkańcom. Obszar został wybrany w wyniku analizy przestrzennej Osiedla Leśnego. Na podstawie obserwacji użytkowania przez mieszkańców terenów znajdujących się na osiedlu Leśnym Zauważono iż najczęściej mieszkańcy spędzają wspólnie czas na tzw. Boisku Leśnym w pobliżu PZU Trasy Zdrowia. Jednakże teren ten należy do Lasów Państwowych, a dzierżawiony jest przez jednego z mieszkańców wsi. Teren nadaje się idealnie na boisko do gry w siatkówkę, znajduje się tam miejsce na ognisko. Wielokrotnie za zgodą właścicieli organizowane były na tym terenie zawody Potyczki Sąsiedzkie oraz mecze Turnieju Amatorskiej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa Wójtowa. Ponieważ każdorazowe występowanie o zgodę jest dość uciążliwe na jednym z zebrań sołeckich postanowiono pozyskać teren od Lasów Państwowych w użyczenie, oczywiści po wcześniejszej konsultacji z dzierżawca terenu. Dzierżawca Terenu wyraził zgode na odstąpienie dzierżawy pod warunkiem iż działka ta nadal będzie mogła być użytkowania przez mieszkańców Wójtowa. Na zebraniu Sołeckim przedstawiono propozycją, zostało przygotowane wspólne pismo do Urzędu Gminy w Barczewie z prośbą o pozyskanie boiska na użytek mieszkańców, w załączeniu przekazano zgodę dzierżawcy. http://wojtowo.pl/pdf/protokol_przekazania.pdf

2.  Jakie działania udało się zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty, grupa robocza).

Prosimy podać również dane liczbowe: ile spotkań, ile godzin pracy, ile ankiet, ile osób udało się zaangażować w działania itp.

Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Monity mieszkańców o pozyskanie przestrzeni Publicznej na terenie osiedla spływały do Sołtysa od kilku lat. W roku 2015 w trakcie 2 zebrań sołeckich w których uczestniczyło na jednym 68 na drugim 45 mieszkańców oraz na podstawie otrzymanych emaili ( ok. 15 ) od mieszkańców, także na podstawie przeprowadzonych wywiadów osobistych (ok. 40 tu), W trakcie zebrań sołeckich a także w czasie Potyczek sąsiedzkich zebrani mogli także zapoznać się z broszurami akcji Masz Głos Masz Wybór, w której sołectwo bierze czynny udział. Znaczną część funduszu sołeckiego przeznaczono na poprawę estetyki i tworzenie przestrzeni dla mieszkańców naszej wsi. W trakcie 2 Potyczek Sąsiedzkich i 1 Turnieju siatkówki ustalono, iż koniecznym jest pozyskanie Boiska Leśnego dla mieszkańców. W związku z tym Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia udali się do dzierżawcy działki z zapytaniem o odstąpienie od dzierżawy działki. Po otrzymaniu pisemnej zgody złożono odpowiednie pismo do Burmistrza Gminy Barczewo. (załączniki) W imieniu mieszkańców wystąpił Urząd Gminy do Lasów Państwowych o przekazanie działki dla gminy, a w następstwie dla mieszkańców Wójtowa. Procedury trwały kilka miesięcy, przedstawiciele wielokrotnie udawali się do Urzedu Gminy monitując sprawę. I na koniec roku 2015 Gmina Barczewo wraz z Lasami Państwowymi podpisała porozumienie na dzierżawę terenu dla Sołectwa na okres 10 lat. W działania w szczególności zaangażowali się mieszkańcy osiedla Leśnego, oraz przedstawiciele Sołectwa w osobach Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej oraz członkowie Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. W zasadzie nad aranżacją i aktywizacją Wspólnej przestrzeni zajmujemy się już kilka lat. W ramach poczynionych działań zakupiliśmy z funduszu sołeckiego namioty, stoły, ławki, naczynia gastronomiczne, elementy siłowni zewnętrznej na plac zabaw, sprzęt nagłaśniający, kosiarkę, Dzięki pozyskanym elementom cykliczne spotkania naszej wójtowskiej społeczności będą miały odpowiednią oprawę i standard.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

W związku z późnym podpisaniem porozumienia koniec roku 2015 nie udało nam się zabezpieczyć odpowiednich funduszy na budowę małej infrastruktury na tymże boisku. W związku z tym ze dzierżawa jest tylko na 10 lat otrzymaliśmy odmowę udziału w Konkursie Nestle na budowę siłowni zewnętrznych. Prace i poszukiwania finansów na zagospodarowanie terenu nadal trwają.

4.  	Prosimy opisać zaangażowanie w realizację działania przedstawicieli władzy lokalnej.

Pytania pomocnicze. Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.

Po uzyskaniu pisemnej prośby władze Gminy Barczewo podchwyciły nas pomysł i chętnie podjęły starania o pozyskanie gruntów. Przewodniczący Rady Miasta , a także Radny Gminny z obszaru Wójtowa aktywnie wspierał nasze działania, urzędniczka Wydziału Budowlanego podpowiadała nam procedury obowiązujące przy przekazywaniu dokumentacji. Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w zebraniach Sołeckich na terenie Wójtowa oraz nie stwarzali przeszkód w spotkaniach na terenie urzędu. Atmosfera współpracy i chec pozyskania terenu dla mieszkańców była obopólna i nie stwarzano nam sztucznych barier. Burmistrz Barczewa aktywnie wspierał pozyskanie pozwolenia od Lasów Panstwowych.

Czy udział w akcji zmienił relację z władzą lokalną?

Ponieważ jest to kolejna akcja przeprowadzana wspólnei z lokalnym samorządem, stosunki SA poprawne pozytywne i przychylne. Współpraca staje się coraz lepsza, nawet dzieki temu ze mamy aktywnego reprezentanta Radnego który jest Przewodniczącym Rady Miasta.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- 2                        3                      4                          5 X

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Po przekazaniu odpowiednich pism przekazaniu próśb mieszkańców dla Burmistrza Barczewa oraz Radnego Wójtowa (Przewodniczącego Rady) zauważyliśmy zainteresowane nasza sprawa i skuteczne doprowadzenie jej do konca efektem którego jest pozyskanie terenu na okres uzytkowania 10 lat z możliwością przedłuzenia

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- 2                        3                      4  x                         5

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Wielu mieszkańców monitowało potrzebe posiadania wspólnej przestrzeni, wielu z nich angazowało się w utrzymanie czystości terenu , koszenie trawy, zbieranie smieci na pozyskanym boisku, na wspólnej debacie nad zagospodarowaniem terenu. Nasi mieszkańcy chętnie uczestnicza w przeprowadzanych akcjach.

7. Czy w ramach realizacji działania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?

W ramach realizacji działania nie pozyskaliśmy jeszcze konkretnej współpracy. Jednkaze w ramach przeprowadzanych działan na terenie boiska, w trakcie np. Potyczek Sąsiedzkich nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem, Nasze Nikielkowo, Sołęctwem Niekielkowo, Sołectwem Kaplityny, Ochotnicza Straża w Barczewie, Sportowym Klubem Egida w Barczewie, Posłem Pawłem Papke który uświetnił nasz Turniej Siatkówki swoją obecnością , a także Szkołą Cosinnus z Olsztyna, oraz nawiązaliśmy współprace z Zespołem Szkół Gastronomiczno Handlowych z Olsztyna. Wymienione organizacje pomogły nam w przeprowadzeniu festynów ora imprez sportowych na tym terenie oraz aktywnie w nic uczestniczyli.

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji działania w akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Naszym zdaniem sporym osiągnięciem jest pozyskanie zainteresowania naszą działalnością oraz zaangażowanie naszych mieszkańców, a także samorządowców naszej Gminy w realizację pomysłu . Za największe osiągniecie w ramach Akcji uważamy pozyskanie terenu Boiska Leśnego na użytek mieszkańców. W ramach udziału Sołectwa w programie Odnowy Wsi Warmii i Mazur nawiązaliśmy współprace z Uniwersytetem Warmii i Mazur Wydziałem Architektury i Krajobrazu, którego Studenci wykonają projekty zagospodarowania terenów użyteczności publicznej tj. Boisko Lesne, Plac zabaw, Plac Koscielny, staw p.poz, zagospodarowanie skarpy pamięci.

9. Co było najtrudniejsze  w realizacji  działania w akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Najtrudniejszym zebranie ludzi na jeden termin, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa , ale tu pomogły szkolenia regionalne, które odbywały się w Olsztynie i w których uczestniczyli reprezentanci rady sołeckiej, stowarzyszenia oraz Sołtys.

10. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki i inne materiały akcji MGMW,  marketing szeptany, inne np.  osobiste kontakty? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu? Jeśli to możliwe, proszę wskazać miejsca publikacji informacji o działaniach (np. linki do strony internetowej, relacji w lokalnych mediach, profilów w portalach

społecznościowych). Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres d.michalska@pzr.org.pl.

Informacja o przeprowadzonych akcjach ukazywała się na : 1 stronie sołectwa WWW.wojtowo.pl 2 stronie www.stowarzyszenie.wojtowo.pl 3. stronie gminy www.Barczewo.pl 4. stronie https://www.facebook.com/StowarzyszenieWspolneWojtowo 5. stronie oraz rozgłośni Radio Olsztyn – stała współpraca 6. ogłoszenia parafialne przy Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników w Wójtowie 7. ulotki na terenie Sołectwa Wójtowo, oraz pobliskich miejscowości.

11. Czy realizowaliście inne działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór np. Święto Samorządu, Rok po wyborach samorządowych - sprawdzamy?

W ubiegłym roku 2015 niestety nie

12.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania.

| W związku z chęciąrealizacji Planu odnowy wsi na początku roku odbyły się liczne spotkania powołanej grupy członków Planu Odnowy Wsi Jednakże w związku z napotkanymi problemami w realizacji zaplanowanych działań nie udało nam się zrealizować przedsięwziętych celów.Początkowo pragnęliśmy rozpocząć prace na terenie przekazanym przez Burmistrza Barczewa na boisko wiejskie. Okazało się jednak że przekazana nam działka nie może pełnić roli boiska, gdyż nie została przeznaczona na ten cel w Planie zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku w naszej miejscowości odbywają się liczne imprezy integracyjne oraz akcje pomocowe. Udział w festynach biorą nie tylko mieszkańcy ale także goście i przyjaciele z sąsiednich sołectw. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w przygotowanych inicjatywach i wydarzeniach W bieżącym roku odbyły się akcje i imprezy tj : - Wielkie granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacje można obejrzeć tu . http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/podsumowanie-grania-wosp-w-wojtowie/ - 19 stycznia odbyło się zebranie wiejskie na którym dokonano wyboru sołtysa oraz rady sołeckiejhttp://wojtowo.pl/?p=326 - 28 stycznia odbyło się pierwsze zebranie z nowo wybraną radą sołecką gdzie omawiano kierunek działań naszej miejscowości http://wojtowo.pl/?p=360 - Kolejne działania http://wojtowo.pl/?p=360 - Zbiórka materiałów plastycznych dla Szpitala Dziecięcego w Olsztynie http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/zbiorka-materialow-plastycznych/ http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/podziekowanie-za-zbiorke-materialow-plastycznych/ - Zbiórka żywności Banku Żywności http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/wielkanocna-zbiorki-zywnosci/ - Akcja Sprzątanie Świata - http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/sprzatanie-wojtowa-2105/ - Akcja zachęcająca mieszkańców Sołectwa i okolic do korzystania z PZU Trasy zdrowia http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/zapraszamy-na-%e2%80%aapzu-trase-zdrowia/ - W celu utworzenia Bazy Historycznej naszej miejscowości i pozyskania na ten cel finansów uczestniczyliśmy w akcji Społecznik 20 http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/161 niestety nie udało nam się pozyskać potrzebnych finansów jednakże powoli budujemy nasza bazę historyczna przeprowadzając wywiady z najstarszymi mieszkańcami oraz wyszukujemy wszelkich wzmianek w artykułach prasowych oraz publikacjach. Pozyskane informacje umieszczamy a stronie www.solectwo.wojtowo.pl zakładka historia wsi. - W miesiącu Maju grupa Odnowy poczyniła pismo w celu nabycia budynku przez Gminę na terenie sołectwa w celu utworzenia świetlicy wiejskiej, niestety ze względu na brak finansów inwestycja nie może być zrealizowana w załączonym pismie zaproponowano 5 lokalizacji na terenie sołectwa http://wojtowo.pl/wp-content/uploads/2015/05/odp_swietlica.pdf - Dzień Rodziny – Dzień Dziecka w formie II Potyczek sąsiedzkich przy PZU Trasie zdrowia w którym uczestniczyło około 200 osób, http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/ii-potyczki-sasiedzkie-2/ - W miesiącu czerwcu odbyły się 656 urodziny naszego sołectwa zorganizowany został z tej okazji Festyn Parafialny oraz konkurs „Wójtowo oczami dziecka” relacja na stronie http://wojtowo.pl/?p=957http://wojtowo.pl/?p=933 - W miesiącu czerwcu odbyło się także kolejne zebranie sołeckie w celu ustalenia korekt bieżącego Funduszu Sołeckiego - W miesiącu lipcu z inicjatywy powstałego Komitetu mieszkańców ul Kwiatowej udało się pozyskać wylewkę asfaltową na części ulicy, która została sfinansowana częściowo przez mieszkańców częściowo przez gminę. http://wojtowo.pl/?p=1128 - W miesiącu lipcu w ramach współpracy pomiędzy dwoma blisko położonymi Sołectwami Wójtowo i Nikielkowo zorganizowano zabawę na wolnym powietrzu „Noc na Miedzy” Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w dyskotece uczestniczyło około 150osób. http://wojtowo.vcard.pl/noc-na-miedzy-2/ - W miesiąculipcu w ramach Planu Odnowy Wsi odbyły się konsultacje na temat bezpieczeństwa na drogach naszej miejscowościhttp://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/bezpieczenstwo-na-drogach-w-wojtowie/ - w Turnieju amatorskiej Siatkówki o puchar Sołtysa Wójtowa uczestniczyło ok. 80 zawodników i ich rodzinyhttp://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/iv-turniej-siatkowki-2/ |  |
| --- | --- |
| - 3 i 17 września odbyły się zebrania wiejskie w celu ustalenia Funduszu sołeckiego na nowy rok 2016 oraz w celu omówienia bieżących działań. - W miesiącu wrześniu także grupa aktywnych mieszkańców zorganizowała akcje upiększania wsi ustawiono gazony w najbardziej widocznych miejscach naszej miejscowości dokonano nasadzeń roślin http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/poprawa-estetyki-wojtowa/ - W miesiącu październiku Sołtys Rada Sołecka oraz Grupa Odnowy wsi złożyła 13 wniosków do budżetu Gminnego na rok 2016 http://wojtowo.pl/?p=1333 - Miesiąc październik był bardzo aktywnym miesiącem w naszej miejscowości pod względem sportowym. Zorganizowaliśmy III potyczki sąsiedzkie na PZU Trasie zdrowia w której udział wzięło http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/festyn-iii-potyczki-sasiedzkie-2/ dodatkowo w ramach akcji Fundacji V 4 sport zorganizowano w miesiącach październik- grudzień cykl spotkań sportowych pod hasłem „Ruszaj się z nami w Wójtowie „ min cotygodniowe spacery pod okiem instruktora z kijkami Nordicwolkinghttp://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/akcja-ruszaj-sie-z-nami/ , cykl zajęć z instruktorem fitness, Mini Rajd Rowerowy w którym wzięło około 60 mieszkańców http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/mini-rajd-rowerowy/ - Na koniec roku w miesiącu grudniu jak co roku uczestniczyliśmy w Zbiórce żywności Banku żywności, z zebranych produktów stworzyliśmy 16 paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego sołectwa. Dodatkowo po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji Szlachetna Paczka i dzięki hojności naszych mieszkańców oraz sołectwa Kaplityny mogliśmy spełnić marzenia dla dwóch rodzin z gminy Barczewo oraz wspomóc inne paczki. http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/pomogliscie-nam-pomagac/ - Żeby zakończyć rok świątecznym akcentem Rada Sołecka zorganizowała konkurs na najpiękniej ubraną choinkę osiedlowa I tym razem mieszkańcy nie zawiedli i pięknie zorganizowali ubieranie choinek http://wojtowo.pl/?p=1432 - W ostatnim dniu ubiegłego roku otrzymaliśmy informacje o podpisanym porozumieniu pomiedzy Gmina Barczewo a Lasami Państwowymi na temat przekazania działki tzw Boisko Leśne na uzytek mieszkańców Barczewa na okres 10 lat |  |

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji.

1.	Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych akcją?

Niestety nie korzystaliśmy z dofinansowania , wszelkie działania były przeprowadzone we własnym zakresie.

| Zestawienie poniesionych kosztów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki) | Nr faktury/rachunku | Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

- Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów: